Dossier d’analyse technique — Tontine Éthique (Tontetic)

Analyse de 12 fichiers (Flutter + Firebase + Stripe) — 2026-01-30

Objectif : fournir un diagnostic exploitable pour un déploiement production (Android + Web) en identifiant les causes des bugs actuels, les incohérences d’architecture, les risques sécurité et les actions correctives prioritaires.

1. Résumé exécutif

État global : le socle Firebase/Firestore est présent, mais la couche paiement et certains services restent incompatibles Web ou incohérents (résidus Supabase / démos). Le blocage actuel le plus critique est la crash Web lors du changement de plan (Stripe).

1.1 Priorités (ordre conseillé)

Stabiliser Stripe sur Web : interdire flutter_stripe côté Web et basculer sur Stripe Checkout via Cloud Functions.

Verrouiller la cohérence App ↔ Back Office : mêmes collections Firestore, mêmes règles/claims admin, même projet Firebase.

Éliminer les derniers artefacts “demo/mock” et les dépendances incohérentes (ex: Supabase).

Mettre en place un protocole de tests end-to-end (checkout → webhook → Firestore → back office).

1.2 Causes racines probables du bug abonnement Web

Initialisation StripeService sur Web utilise des appels non supportés (Platform._operatingSystem / dart:io) → crash.

Absence de séparation “Stripe mobile” (PaymentSheet) vs “Stripe web” (Checkout redirect).

Deep links gérés trop tôt (context null) : navigation perdue possible après checkout.

2. Périmètre et méthode

Périmètre analysé : 12 fichiers fournis (Flutter/Dart + Cloud Functions JS). Analyse statique (lecture du code), orientée production : compatibilité Web, architecture Firebase, paiements Stripe, qualité (mocks), et sécurité de base.

2.1 Fichiers analysés

| Fichier | Nb. lignes | Signaux détectés |
| --- | --- | --- |
| stripe_service.dart | 427 | Clés Stripe live détectées (risque), Présence de secrets / clés (à vérifier), Logs via print() (à désactiver en prod) |
| index.js | 456 | Présence de secrets / clés (à vérifier), Usage functions.config() (ok pour secrets CF) |
| user_provider.dart | 662 | Logs via print() (à désactiver en prod), Indices de mock/démo |
| auth_service.dart | 443 | Présence de secrets / clés (à vérifier), Logs via print() (à désactiver en prod) |
| auth_provider.dart | 18 | Logs via print() (à désactiver en prod) |
| user_subscription_service.dart | 563 | Logs via print() (à désactiver en prod), Indices de mock/démo |
| circle_service.dart | 222 | Logs via print() (à désactiver en prod), TODO/FIXME restant |
| create_tontine_screen.dart | 1206 | Logs via print() (à désactiver en prod), TODO/FIXME restant, Indices de mock/démo |
| mobile_money_service.dart | 283 | Présence de secrets / clés (à vérifier), Logs via print() (à désactiver en prod), Indices de mock/démo |
| biometric_auth_service.dart | 284 | Présence de secrets / clés (à vérifier), Utilisation crypto (hash/signature) |
| log_sanitizer.dart | 146 | Logs via print() (à désactiver en prod) |
| tontine_rule_history_service.dart | 245 | Logs via print() (à désactiver en prod), Indices de mock/démo, Dépendance Supabase (incohérent si Firebase) |

Note : les “signaux” sont des heuristiques (mots-clés). Une validation finale nécessite exécution, logs et tests.

3. Architecture recommandée (production)

3.1 Abonnement : séparation Web vs Android

Android : App → Cloud Function → flutter_stripe (PaymentSheet) → webhook → Firestore → back office.

Web : App → Cloud Function (createCheckoutSession) → redirection Stripe Checkout → retour app → webhook → Firestore.

3.2 Paiements de cotisations (principe)

L’app n’orchestre pas “l’argent” : elle orchestre des intentions (documents/requests).

Cloud Functions valide et crée les objets Stripe.

Le webhook Stripe est la source de vérité et met à jour Firestore.

4. Constats détaillés

4.1. Incompatibilité Stripe sur Web (crash lors du changement de plan)

Sévérité : Critique

Impact : Le parcours d’abonnement payant casse sur Web, empêchant monétisation et déploiement Web stable.

Éléments observés :

Logs Web : “Unsupported operation: Platform._operatingSystem” + “Fatal: Failed to initialize StripeService”.

Le code Stripe est très probablement partagé entre Web et Android (même service).

Recommandations (actionnables) :

Créer StripeServiceWeb (Checkout URL + redirection) et StripeServiceMobile (PaymentSheet).

Bloquer toute initialisation flutter_stripe si kIsWeb.

Assurer le flux webhook : success_url/cancel_url → Firestore (status) → UI refresh.

Fichiers concernés : stripe_service.dart, user_subscription_service.dart, index.js

4.2. Cohérence App ↔ Back Office : projet Firebase, collections, règles et rôles admin

Sévérité : Élevée

Impact : Données visibles côté app mais pas côté admin si divergence de projet/collections ou règles Firestore.

Éléments observés :

Erreur observée : “Missing or insufficient permissions”.

Risque fréquent : Admin UI pointe vers un autre projectId ou une autre collection.

Recommandations (actionnables) :

Vérifier que l’admin et l’app utilisent le même projectId et les mêmes firebase_options.

Définir un “contrat de données” : collections/champs requis.

Mettre un rôle admin (custom claims) OU utiliser Admin SDK côté serveur pour le back office.

Fichiers concernés : auth_service.dart, user_provider.dart, circle_service.dart

4.3. Supabase présent dans le projet (incohérent si backend Firebase)

Sévérité : Élevée

Impact : Risque de feature cassée, divergence de données, et complexité inutile.

Éléments observés :

Référence à Supabase dans un service d’historique de règles.

Commentaire indiquant un hash “demo” non destiné à la prod.

Recommandations (actionnables) :

Migrer cette feature sur Firestore OU la désactiver proprement si hors scope.

Remplacer le hash par SHA-256 si l’intégrité est requise.

Supprimer toute dépendance Supabase si l’app est 100% Firebase.

Fichiers concernés : tontine_rule_history_service.dart

4.4. Artefacts de démo et features futures (risque de parcours incomplets)

Sévérité : Moyenne

Impact : Augmente la dette technique et crée des comportements surprise en prod.

Éléments observés :

Présence possible de liens /demo (fallback) lors de création de tontine.

Service mobile money présent alors que reporté.

Recommandations (actionnables) :

Mettre mobile money derrière un feature-flag OFF en prod.

Remplacer tout fallback /demo par un deep link réel basé sur circleId.

Ajouter une règle CI : refuser build release si “demo/mock/simulate” détecté.

Fichiers concernés : create_tontine_screen.dart, mobile_money_service.dart

4.5. Biométrie : garde-fous plateforme (Web)

Sévérité : Faible à Moyenne

Impact : Peut générer erreurs ou UX dégradée sur Web si exposé.

Éléments observés :

Biométrie utile surtout sur mobile.

Recommandations (actionnables) :

Désactiver/masquer l’option biométrie sur Web.

Ajouter garde-fou kIsWeb et gérer erreurs proprement.

Fichiers concernés : biometric_auth_service.dart

4.6. Hygiène logs & données sensibles

Sévérité : Moyenne

Impact : Logs trop verbeux peuvent exposer des identifiants ; bon point : sanitizer existe.

Éléments observés :

Présence de log_sanitizer (bon signal).

Dans le projet global, plusieurs print() existent (vu dans tes sorties flutter analyze).

Recommandations (actionnables) :

Centraliser un logger avec niveaux et sanitation obligatoire.

Éliminer print() en prod (ou neutraliser en release).

Fichiers concernés : log_sanitizer.dart

5. Analyse par fichier (synthèse actionnable)

5.1 stripe_service.dart

Points clés :

Service Stripe côté app ; utilisé pour abonnements/paiements.

Suspect principal du crash Web.

Risques / limites :

Incompatibilité Web si Platform/dart:io/flutter_stripe est touché.

Initialisation globale non conditionnée.

Actions recommandées :

Séparer web/mobile (imports conditionnels).

Web → Checkout URL, Mobile → PaymentSheet.

Ajouter tests E2E checkout/webhook.

5.2 index.js

Points clés :

Cloud Functions : meilleur endroit pour créer checkout sessions et webhooks.

Peut devenir source de vérité paiement.

Risques / limites :

Idempotence webhook à confirmer.

Schéma Firestore paiements/subscriptions à standardiser.

Actions recommandées :

Ajouter idempotence (eventId).

Vérifier signature webhook Stripe.

Normaliser l’écriture Firestore (status, ids).

5.3 user_provider.dart

Points clés :

Synchronisation user via Firestore.

Centralise zone, statut, ids Stripe.

Risques / limites :

Si imports Riverpod/Firestore/Auth manquent → analyse casse.

copyWith incomplet peut casser UI.

Actions recommandées :

Finaliser refactor StateNotifier propre.

Gérer absence doc user sans crash.

Tests login/signup + refresh.

5.4 auth_service.dart

Points clés :

Signup/login + écriture user dans Firestore.

Champs sensibles chiffrés (approche).

Risques / limites :

Admin doit lire même collection.

Chiffrement E2E ≠ chiffrement au repos : attentes à cadrer.

Actions recommandées :

Documenter schéma user.

Aligner admin UI.

Éviter champs “demo”.

5.5 auth_provider.dart

Points clés :

Expose état auth à l’app.

Risques / limites :

Risque faible si aligné avec user_provider.

Actions recommandées :

Valider séparation des flux auth admin vs app.

5.6 user_subscription_service.dart

Points clés :

Orchestration plans/upgrade/downgrade.

Risques / limites :

Couplage StripeService → crash Web si non séparé.

Actions recommandées :

Dépendre d’une abstraction Stripe (web/mobile).

Gérer loading/error sans crash.

5.7 circle_service.dart

Points clés :

CRUD cercles via Firestore.

Risques / limites :

Index Firestore et permissions à valider.

Contrat de données nécessaire pour admin.

Actions recommandées :

Définir collections/champs officiels.

Créer index requis.

Tester règles (user vs admin).

5.8 create_tontine_screen.dart

Points clés :

UI création cercle, invitations.

Risques / limites :

Fallback /demo possible.

Logique métier potentiellement côté UI.

Actions recommandées :

Invitations réelles (deep link circleId).

Validations sensibles côté CF.

Nettoyage artefacts demo.

5.9 mobile_money_service.dart

Points clés :

Feature future.

Risques / limites :

Appel accidentel en prod.

Confusion produit.

Actions recommandées :

Feature-flag OFF.

Retirer parcours UI tant que non implémenté.

5.10 biometric_auth_service.dart

Points clés :

Biométrie mobile.

Risques / limites :

Web : support limité.

Actions recommandées :

Masquer sur Web.

Garde-fous kIsWeb.

5.11 log_sanitizer.dart

Points clés :

Sanitization logs (bon).

Risques / limites :

À adopter partout sinon inutile.

Actions recommandées :

Brancher au logger global.

Remplacer print() partout.

5.12 tontine_rule_history_service.dart

Points clés :

Historique de règles.

Risques / limites :

Supabase incohérent.

Hash demo non prod.

Actions recommandées :

Migrer Firestore ou désactiver.

SHA-256 si nécessaire.

6. Plan d’action (roadmap)

6.1 Sprint 1 — Débloquer Web (Stripe)

Refactor StripeService : séparation web/mobile.

Créer Cloud Function createCheckoutSession + routes success/cancel.

Mettre à jour UI abonnement : redirection Web + gestion retour + erreurs.

Valider webhook → Firestore → UI.

6.2 Sprint 2 — Back Office relié et fiable

Vérifier firebase_options : admin et app = même projectId.

Définir contrat de données (collections/champs) + index Firestore.

Rôle admin : custom claims ou Admin SDK.

Health checks admin (compteurs, dernières transactions).

6.3 Sprint 3 — Nettoyage final

Supprimer/migrer Supabase.

Feature-flag mobile money OFF.

CI anti-mock/demo/TODO en release.

Logger global + sanitizer + suppression print().

7. Check-list de validation finale

7.1 Paiements

Web : clic plan → Stripe Checkout → retour OK → Firestore abonnement à jour (webhook).

Android : PaymentSheet OK → Firestore à jour (webhook).

Webhooks idempotents (même event 2x = 1 effet métier).

7.2 App ↔ Admin

Signup user dans app → visible dans admin.

Création cercle → visible dans admin.

Admin peut lire/filtrer sans erreurs permissions.

7.3 Qualité prod

flutter analyze : 0 erreurs.

flutter build web --release : OK.

Aucun secret hardcodé dans repo.

Aucune mention mock/demo/simulate sur parcours prod.